**Дополнительный и обосновывающий материал к муниципальной программе** «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы»

### I Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

II. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1.11 Строительство водопроводных сетей 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | | | | |
| 11 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.12 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,3 для зданий школы, СДК и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, 7б | | | | |
| 12 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.13 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,4 для зданий школы и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ташла, ул.Коммунаров, 2 | | | | |
| 13 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.14 Капитальный ремонт водопроводной сети с.Екатеринославка по улицам Редько, Мельник, Заречная и с. Аустяново по ул. Центральная, Аустяновская. | | | | |
| 14 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.15 Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 50 до ПК-52). | | | | |
| 15 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.16 Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 5 до ПК 6 | | | | |
| 16 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.17 Капитальный ремонт водопровода в с. Алмала Тюльганского района Оренбургской области. | | | | |
| 17 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.18 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-1 МВт для отопления зданий ГБУЗ «Тюльганская РБ». Оренбургская область, Тюльганский район, п.Тюльган, ул.8 Марта д.11 | | | | |
| 18 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.19 Капитальный ремонт системы водопровода с. Благовещенка Тюльганского района Оренбургской области от ул.Степная до башни Рожновского; соединение от ул.Степная до ул.Хабаровская; ул.Центральная; ул.Степная; водопровод к СДК. | | | | |
| 19 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.20 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Городки Тюльганского района Оренбургской области по ул. Бобкова, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская; с.Новосергиевка ул.Центральная (завершение работ). | | | | |
| 110 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.21 Капитальный ремонт ХВС ул. Первомайская п.Тюльган Оренбургской области | | | | |
| 111 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.22 Капитальный ремонт водопровода с.Троицкое по ул. Степная, Медведева, Кирова, площадь им.Калинина и с. Николаевка. | | | | |
| 112 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |
| 1.23 Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 1 до ПК 2. | | | | |
| 113 | Решение Совета депутатов муниципального образования Тюльганский район | - | Администрация муниципального образования Тюльганского района | 2017 - 2020 гг.  (по мере необходимости) |

"Утверждаю"

Глава Тюльганского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И. В. Буцких)

(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата утверждения)

III. План реализации муниципальной Программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации программы | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | [КБК](consultantplus://offline/ref=0F8338E8A344BB49F2F6C06F2B399AD2B30A7AC8311AE6E5445499191C1FFB414D6550F94E0EF79B29P1K) (бюджет) | Объем финансирования в 2017 году (тыс. руб.) |
| начало | окончание |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 901 0502 1100000000 |  |
| 1.11 Строительство водопроводных сетей 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | Администрация муниципального образования Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи)  В соответствии с Паспортом МП | 2017 | 2017 | Подключения потребителей | 901 0502 1100000000 | 2353 |
| 1.12 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,3 для зданий школы, СДК и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, 7б | Администрация муниципального образования Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи)  В соответствии с Паспортом МП | 2017 | 2017 | Снижение износа;  Улучшение экологической ситуации;  Снижение расходов на коммунальные услуги | 901 0502 1100000000 | 5321 |

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе на 2017 год

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Наименование услуги и ее содержание | Показатель объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс.рублей) | Год реализации |
| 1.11 Строительство водопроводных сетей 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | Мероприятие направленное на подключение потребителей | м | 1300 | 118 | 2017 |
| 1.12 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,3 для зданий школы, СДК и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, 7б | Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,3 | объект | 1 | 266 | 2017 |