|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  Муниципальное образование**Тюльганский район**Оренбургской областиАДМИНИСТРАЦИЯ**ТЮЛЬГАНСКОГО****РАЙОНА**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | № |   |

 |
|  |  |  |

# О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тюльганский район от 20 июня 2014 года № 493-п «Об утверждении районной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014 - 2020 годы»».

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тюльганский район от 23 августа 2016 года № 613-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области»,

п о с т а н о в л я ю:

# 1. Внести изменений в постановление администрации муниципального образования Тюльганский район от 20 июня 2014 года № 493-п «Об утверждении районной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района на 2014 - 2020 годы»».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приложению.

Глава района И.В. Буцких

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | Райпрокурору, орготделу, комитету по финансово-экономическим вопросам, заместителю главы администрации района по оперативному управлению, финансовому отделу, комитету по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи, поссельсоветам. |

 **Приложение № 1**

 **к постановлению главы**

 **администрации Тюльганского**

 **района**

от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**№ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Паспорт

# муниципальной Программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программыСоисполнители программыУчастники программы | --- | Администрация муниципального образования Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи)ОтсутствуютАдминистрация муниципального образования Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) |
| ПодпрограммыПрограммыЦель программы | -- | ОтсутствуютПовышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи Программы  | -- | строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;снижения уровня износа объектов коммуналь-ной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | ------ | уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;степень изношенности водопроводной сети;степень изношенности тепловых сетей;доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды;суммарная протяженность уличной водопроводной сети. |
| Сроки и этапы реализации программыОбъемы бюджетных ассигнований программы | -- | 2014 – 2020 годыобщий объем финансирования составит 71266,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 13879,0 тыс. рублей; 2015 год – 10088,0 тыс. рублей; 2016 год – 6297,0 тыс. рублей; 2017 год – 7674,0 тыс. рублей; 2018 год – 13965,0 тыс. рублей; 2019 год – 13054,0 тыс. рублей; 2020 год – 6309,0 тыс. рублей,из них:- за счет средств местного бюджета – 4220,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1275,0 тыс. рублей; 2015 год – 504,0 тыс. рублей; 2016 год – 303,0 тыс. рублей; 2017 год – 384,0 тыс. рублей; 2018 год – 700,0 тыс. рублей; 2019 год – 654,0 тыс. рублей; 2020 год – 318,0 тыс. рублей- за счет средств областного бюджета - 69279,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 12605,0 тыс. рублей; 2015 год – 9584,0 тыс. рублей; 2016 год – 5994,0 тыс. рублей; 2017 год – 7290,0 тыс. рублей; 2018 год – 13265,0 тыс. рублей; 2019 год – 12400,0 тыс. рублей; 2020 год – 5991,0 тыс. рублей.  |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Тюльганского района прошло несколько этапов, в ходе которых выполнены задачи совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

В целях гарантированного обеспечения населения Тюльганского района коммунальными услугами: теплом, питьевой водой, водоотведением, отвечающими нормативным требованиям, реализуются муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы». Данная муниципальная программа призвана оказывать помощь муниципальным образованиям района в строительстве, реконструкции и проведении капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;

- повысить комфортность условий проживания населения на территории района за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- повысить рациональное использование энергоресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий.

II. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования Тюльганский район в сфере реализации муниципальной программы

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах.

Вторым приоритетом являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Реализация программы позволит:

- привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства областного и местных бюджетов, внебюджетных средств (частных инвестиций);

- обеспечить направление бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

За счет средств Фонда жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту ЖКХ) будут осуществляться мероприятия по поддержке частных инвестиций в виде предоставления субсидий областного бюджета на со финансирование мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

#### III. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижения поставленных в Программе целей и задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) с разбивкой по годам представлены в [приложении № 1 к муниципальной Программе](http://docs.cntd.ru/document/434601343).

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень мероприятий программы, для решения указанных целей и задач, представлен в Приложении №2 к муниципальной Программе.

Предлагаемый Программой комплекс мероприятий должен быть реализован в течение 2014-2020 годов. Сроки реализации Программы обусловлены объемом предстоящих работ, и средств выделенных на реализацию Программы.

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств областного и местного бюджетов.

Объемы средств, выделяемых из областного и местных бюджетов на реализацию программы, в течение года могут уточняться и изменяться с учетом приоритетных мероприятий и исходя из возможностей бюджетов.

Общий объем финансирования составит 71266,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2014 год – 13879,0 тыс. рублей;

 2015 год – 10088,0 тыс. рублей;

2016 год – 6297,0 тыс. рублей;

 2017 год – 7674,0 тыс. рублей;

 2018 год – 13965,0 тыс. рублей;

 2019 год – 13054,0 тыс. рублей;

2020 год – 6309,0 тыс. рублей,

из них:

- за счет средств местного бюджета – 4220,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2014 год – 1275,0 тыс. рублей;

 2015 год – 504,0 тыс. рублей;

 2016 год – 303,0 тыс. рублей;

 2017 год – 384,0 тыс. рублей;

 2018 год – 700,0 тыс. рублей;

 2019 год – 654,0 тыс. рублей;

2020 год – 318,0 тыс. рублей

- за счет средств областного бюджета - 69279,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2014 год – 12605,0 тыс. рублей;

2015 год – 9584,0 тыс. рублей;

2016 год – 5994,0 тыс. рублей;

 2017 год – 7290,0 тыс. рублей;

 2018 год – 13265,0 тыс. рублей;

 2019 год – 12400,0 тыс. рублей;

2020 год – 5991,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с [приложением № 3](http://docs.cntd.ru/document/995140728) к муниципальной Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к муниципальной Программе«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы» |

**СВЕДЕНИЯ**

**О показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения.**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы» |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 |
| 2. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 3. | Степень изношенности уличной водопроводной сети | процентов | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| 4. | Степень изношенности тепловых сетей | процентов | 32 | 30 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 5. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. | процентов | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 6. | Суммарная протяженность уличной водопроводной сети | км | 119,4 | 119,4 | 120,7 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к муниципальной Программе«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы» |

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы.**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончание реализации |
|  |
| 1. | 1.1 Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульной сертифицированной котельной МКВ- 0,4 для средней общеобразовательной школы Оренбургская область Тюльганский район с. Владимировка пер. Быстроновского д. 1а. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2014 | 2014 | Снижение износа; Улучшение экологической ситуации; Снижение расходов на коммунальные услуги | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2. | 1.2 Капитальный ремонт теплосети от т/к ул.Ленина д.1 до т/к ул.Ленина, д.15 п.Тюльган Оренбургской области. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2014 | 2014 | Повышение надежности предоставления услуг;Снижение износа | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности тепловых сетей; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 3. | 1.3 Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Репьевка, ул.Школьная, д. 4. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2014 | 2014 | Снижение уровня потерь при производстве коммунальных ресурсов | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 4. | 1.4 Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Городки, ул.Советская, 16 а. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2014 | 2014 | Снижение уровня потерь при производстве коммунальных ресурсов | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 5. | 1.5 Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Алабердино, ул.Школьная, 3. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2014 | 2014 | Снижение уровня потерь при производстве коммунальных ресурсов  | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 6. | 1.6 Техническое перевооружение системы теплоснабжения Екатеринославской средней общеобразовательной школы, дома культуры и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с. Екатеринославка, ул. Мельник, д. 47. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2015 | 2015 | Снижение износа; Улучшение экологической ситуации; Снижение расходов на коммунальные услуги | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 7. | 1.7 Капитальный ремонт бойлеров ул. Шахтостроительная в п.Тюльган Оренбургской области. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2015 | 2015 | Снижение уровня потерь при производстве коммунальных ресурсов | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 8. | 1.8 Сети водоснабжения 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2016 | 2016 | Подключения потребителей | Снижение доступности предоставления услуг | Суммарная протяженность уличной водопроводной сети |
| 9. | 1.9 Капитальный ремонт теплосети от ул. Строителей до ТК жилого дома № 18 по ул.Восточная п.Тюльган Оренбургской области | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2016 | 2016 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности тепловых сетей; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 10. | 1.10 Капитальный ремонт энергосберегающих тепловых сетей п. Тюльган Оренбургской области участок от т/к ул. Пионерская, д.8 до т/к д/с «Солнышко | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2016 | 2016 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности тепловых сетей; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 11. | 1.11 Строительство водопроводных сетей 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2017 | 2017 | Подключения потребителей | Снижение доступности предоставления услуг | Суммарная протяженность уличной водопроводной сети |
| 12. | 1.12 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,3 для зданий школы, СДК и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, 7б | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2017 | 2017 | Снижение износа; Улучшение экологической ситуации; Снижение расходов на коммунальные услуги | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 13. | 1.13 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,4 для зданий школы и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ташла, ул.Коммунаров, 2 | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2018 | 2018 | Снижение износа; Улучшение экологической ситуации; Снижение расходов на коммунальные услуги | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 14. | 1.14 Капитальный ремонт водопроводной сети с.Екатеринославка по улицам Редько, Мельник, Заречная и с. Аустяново по ул. Центральная, Аустяновская. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2018 | 2018 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности уличной водопроводной сети; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 15. | 1.15 Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 50 до ПК-52). | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2018 | 2018 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности тепловых сетей; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 16. | 1.16 Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 5 до ПК 6 | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2019 | 2019 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности тепловых сетей; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 17. | 1.17 Капитальный ремонт водопровода в с.Алмала Тюльганского района Оренбургской области. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2019 | 2019 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности уличной водопроводной сети; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 18. | 1.18 Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-1 МВт для отопления зданий ГБУЗ «Тюльганская РБ». Оренбургская область, Тюльганский район, п.Тюльган, ул.8 Марта д.11  | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2019 | 2019 | Снижение износа; Улучшение экологической ситуации; Снижение расходов на коммунальные услуги. | Повышение риска возникновения аварии | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 19. | 1.19 Капитальный ремонт системы водопровода с.Благовещенка Тюльганского района Оренбургской области от ул.Степная до башни Рожновского; соединение от ул.Степная до ул.Хабаровская; ул.Центральная; ул.Степная; водопровод к СДК. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2020 | 2020 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности уличной водопроводной сети; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 20. | 1.20 Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Городки Тюльганского района Оренбургской области по ул. Бобкова, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская; с.Новосергиевка ул.Центральная (завершение работ). | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2020 | 2020 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности уличной водопроводной сети; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 21. | 1.21 Капитальный ремонт ХВС ул. Первомайская п.Тюльган Оренбургской области | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2020 | 2020 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности уличной водопроводной сети; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 22. | 1.22 Капитальный ремонт водопровода с.Троицкое по ул. Степная, Медведева, Кирова, площадь им.Калинина и с. Николаевка. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2020 | 2020 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности уличной водопроводной сети; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |
| 23. | 1.23 Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 1 до ПК 2. | Администрация Тюльганского района Оренбургской области (комитет по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорту и связи) | 2020 | 2020 | Повышение надежности предоставления услуг | Повышение риска возникновения аварии | Степень изношенности тепловых сетей; Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к муниципальной Программе«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы» |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований входящих в состав Тюльганского района**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | Муниципальнаяпрограмма | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2014-2020 годы»» | всего, в том числе: | 13879 | 10088 | 6297 | 7674 | 13965 | 13054 | 6309 |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 126051275 | 9584504 | 5994303 | 7290384 | 13265700 | 12400654 | 5991318 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  Техническое перевооружение системы теплоснабжения с установкой блочно-модульной сертифицированной котельной МКВ- 0,4 для средней общеобразовательной школы Оренбургская область Тюльганский район с. Владимировка пер. Быстроновского д. 1а. | всего, в том числе: | 7369 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 7000369 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт теплосети от т/к ул.Ленина д.1 до т/к ул.Ленина, д.15 п.Тюльган Оренбургской области. | всего, в том числе: | 3464 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 2910554 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Репьевка, ул.Школьная, д. 4. | всего, в том числе: | 1362 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 129568 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Городки, ул.Советская, 16 а. | всего, в том числе: | 768 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 650118 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт котельной, Оренбургская область, Тюльганский район, с.Алабердино, ул.Школьная, 3 | всего, в том числе: | 884 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 750134 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения Екатеринославской средней общеобразовательной школы, дома культуры и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с. Екатеринославка, ул. Мельник, д. 47. | всего, в том числе: | 24 | 7286 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 024 | 6922364 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт бойлеров ул. Шахтостроительная в п.Тюльган Оренбургской области. | всего, в том числе: |  | 2802 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  | 2662140 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 | Сети водоснабжения 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | всего, в том числе: |  |  | 1794 |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  | 17940 |  |  |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9 | Капитальный ремонт теплосети от ул. Строителей до ТК жилого дома № 18 по ул.Восточная п.Тюльган Оренбургской области | всего, в том числе: |  |  | 3191 |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  | 31910 |  |  |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10 | Капитальный ремонт энергосберегающих тепловых сетей п. Тюльган Оренбургской области участок от т/к ул. Пионерская, д.8 до т/к д/с «Солнышко | всего, в том числе: |  |  | 1009 |  |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  | 10090 |  |  |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11 | Строительство водопроводных сетей 5-6 мкр п.Тюльган Тюльганского района (ул.Культурная, ул.Олимпийская, ул.Сосновая, ул.Солнечная). | всего, в том числе: |  |  |  | 2353 |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  | 2235118 |  |  |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,3 для зданий школы, СДК и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ключи, ул.Школьная, 7б | всего, в том числе: | 4 |  | 103 | 5321 |  |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 04 |  | 0103 | 5055266 |  |  |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-0,4 для зданий школы и детского сада. Оренбургская область, Тюльганский район, с.Ташла, ул.Коммунаров, 2 | всего, в том числе: |  |  |  |  | 7326 |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  | 6959367 |  |  |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.14 | Капитальный ремонт водопроводной сети с.Екатеринославка по улицам Редько, Мельник, Заречная и с. Аустяново по ул. Центральная, Аустяновская. | всего, в том числе: |  |  |  |  | 1532 |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  | 145577 |  |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.15 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 50 до ПК-52). | всего, в том числе: |  |  |  |  | 5107 |  |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  | 4851256 |  |  |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.16 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 5 до ПК 6 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2612 |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  |  | 2481131 |  |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.17 | Капитальный ремонт водопровода в с.Алмала Тюльганского района Оренбургской области. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1442 |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  |  | 136973 |  |
| 1.18 | Основное мероприятие 1.18 | Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Установка блочно-модульной котельной МКВ-1 МВт для отопления зданий ГБУЗ «Тюльганская РБ». Оренбургская область, Тюльганский район, п.Тюльган, ул.8 Марта д.11  | всего, в том числе: | 4 |  | 200,0 |  |  | 9000 |  |
| Областной бюджет:Районный бюджет: | 04 |  | 0200 |  |  | 8550450 |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.19 | Капитальный ремонт системы водопровода с.Благовещенка Тюльганского района Оренбургской области от ул.Степная до башни Рожновского; соединение от ул.Степная до ул.Хабаровская; ул.Центральная; ул.Степная; водопровод к СДК. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1439 |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 136772 |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.20 | Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Городки Тюльганского района Оренбургской области по ул. Бобкова, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская; с.Новосергиевка ул.Центральная (завершение работ). | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 1225 |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 116362 |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.21 | Капитальный ремонт ХВС ул. Первомайская п.Тюльган Оренбургской области | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 523 |
| Областной бюджет:Районный Бюджет: |  |  |  |  |  |  | 49627 |
| 1.22 | Основное мероприятие 1.22 | Капитальный ремонт водопровода с.Троицкое по ул. Степная, Медведева, Кирова, площадь им.Калинина и с. Николаевка. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2393 |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 2273120 |
| 1.23 | Основное мероприятие 1.23 | Капитальный ремонт теплотрассы п.Тюльган Оренбургской области (участок т/сети от ПК 1 до ПК 2. | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 729 |
| Областной бюджет:Районный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 69237 |