***Итоги работы комитета по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи администрации Тюльганского района за 2016 год.***

**Дороги**

 Протяженность автомобильных дорог района составляет – 478,021км, из них: дороги местного значения в границах населенных пунктов – 187,2 км, дороги местного значения вне границ населенных пунктов – 14,271 км, автодороги обслуживающие Тюльганским ДУ - 276,55 км

В 2016 году выполнены работы по ремонту гравийного покрытия общей площадью 32 тыс. м2 на сумму 4223 тыс. руб., из них средства областного бюджета составили – 4027 тыс. руб.

**Государственная программа**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах»**

 В рамках программы «Обеспечение качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» в 2016 году израсходованы денежные средства в сумме 4484 тыс. рублей из них 4200 тыс. рублей средства областного бюджета, а именно произведены работы:

- капитальный ремонт теплосети от ул. Строителей до ТК жилого дома № 18 по ул. Восточная п.Тюльган Оренбургской области (израсходовано денежных средств 3384 тыс. рублей из них 3191 тыс. рублей средства областного бюджета).

- капитальный ремонт энергосберегающих тепловых сетей п. Тюльган Оренбургской области участок от т/к ул. Пионерская, д.8 до т/к д/с «Солнышко» (израсходовано денежных средств 1100 тыс. рублей из них 1009 тыс. рублей средства областного бюджета).

**Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014-2020 годах» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах»**

В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014-2020 годах» произведены работы по капитальному ремонту сети водоснабжения протяженностью 1,3 км 5-6 мкр-нов пос. Тюльган (израсходовано денежных средств 1766 тыс. рублей из них 1713 тыс. рублей средства областного бюджета).

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» завершается строительство ФАП в с. Репьевка Тюльганского района на 20 посещений в смену (выделено денежных средств 4525,0 тыс. рублей - средства областного бюджета)

**Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов**

В рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014-2023 годах» на территории муниципального образования Тюльганский поссовет» продолжается ремонт многоквартирных домов. На сегодняшний день ремонт кровли завершен на всех 4 домах. Завершены работы по монтажу систем отопления на 100%. В настоящий момент продолжаются работы по монтажу инженерных систем (ГВС, ХВС, водоотведения) на трех домах (ул М.Горького д.24, ул. Октябрьская д.9 и ул. Октябрьская д.4).

**Транспорт**

 Постановлением главы района № 842-п от 18.09.2014 года утвержден порядок сети формирования регулярных муниципальных (внутрирайонных) автобусных маршрутов на территории Тюльганского района Постановлением главы района № 873 от 25.09.2015 года образована конкурсная комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения договоров по обеспечению перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Тюльганского района.

 В рамках реализации районной муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район на 2013-2016 годы» в 2016 году индивидуальному предпринимателю Кирилову А.Н., осуществляющему пассажирские перевозки на муниципальных автобусных маршрутах района было выделено 128,5 тыс. рублей из местного бюджета.

**Связь**

 В 2016 году ПАО «Ростелеком» проведены технический мероприятия по расширению емкости широкополосного доступа в интернет в с. Астрахановка, с. Аллабердино, с. Ташла, с.Тугузтемир, с. Владимировка. Также был организован узел широкополосного доступа емкостью на 48 портов в с. Ключи.

В настоящее время продолжаются работы по подключению поволоконно-оптической связи клиентов.

**Жилье**

 В 2016 году на цели обеспечения жильем детей-сирот Тюльганскому району предоставлена субвенция в размере 11059200 рублей. Приобретено и предоставлено для проживания по договору специализированного найма 14 квартир на вторичном рынке. Всего, на сегодняшний день, в список подлежащих обеспечению жильем детей-сирот включены 112 детей-сирот и лиц из их числа.

 В рамках Соглашения о предоставлении бюджету Тюльганского района иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов на сумму 782100 рублей дополнительно приобретена 1 квартира и предоставлена по договору социального найма.

 В 2016 году на цели обеспечения жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма Тюльганскому району предоставлена субвенция в размере 782100 рублей. Приобретена 1 квартира на вторичном рынке и предоставления вне очереди гр. Шмариной Н.А., страдающей тяжелой формой хронического заболевания, входящего в перечень хронических заболеваний, утвержденного Правительством РФ. С этой целью 24.05.2016г.

 В 2016 году вручены 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета вдовам участников ВОВ: Сережкиной Агриппине Филипповне и Бебешко Надежде Моисеевне.

 В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы» в текущем году вручены Свидетельства о праве молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 5 молодым семьям, которые благополучно реализовали свое право и приобрели жилье.

 В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в текущем году вручены Свидетельства о праве молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья так же 5 молодым семьям, которые благополучно реализовали свое право и приобрели жилье и одна семья завершает строительство.