***Итоги работы комитета по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи администрации Тюльганского района за 2017 год.***

**Дороги**

 Протяженность автомобильных дорог района составляет – 478,021км, из них: дороги местного значения в границах населенных пунктов – 160,9 км, дороги местного значения вне границ населенных пунктов – 17,4 км, автодороги обслуживающие Тюльганским ДУ - 286 км

В 2017 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью 8564 м2 на сумму 4866 тыс. руб., из них средства областного бюджета составили – 3984 тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог с. Ташла ул. Советская, ул. Совхозная на общую сумму - 653 тыс. руб. – средства местного бюджета.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» завершено строительство ФАП в с. Городки Тюльганского района на 20 посещений в смену (выделено денежных средств 4789 тыс. рублей в том числе: 3970 т.р. - средства федерального бюджета, 819 т.р. - средства областного бюджета).

**Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов**

В рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2014-2023 годах» на территории муниципального образования Тюльганский поссовет» выполнен ремонт на 11 многоквартирных домах:

- ул. Ленина д.35 – ремонт внутридомовых инженерных систем (водоотведение);

- ул. Кирова д. 6а – ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение), установка коллективных ПУ (теплоснабжение);

- ул. Октябрьская д.15 – ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение), установка коллективных ПУ (теплоснабжение);

- ул. Кирова, д. 4 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Кирова, д. 5 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Октябрьская д. 3 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Октябрьская д. 4 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Октябрьская д. 5 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Октябрьская д. 7 – ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Октябрьская д. 8 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС);

- ул. Октябрьская д. 9 – установка коллективных ПУ (теплоснабжение, ХВС, ГВС).

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Замена водопровода в с. Ивановка протяженностью 165 м. на общую сумму – 139 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Ремонт водопроводной сети в Троицком сельсовете на общую сумму – 150 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Репьевка на общую сумму – 802 тыс.944 руб. в том числе:

658 тыс.415руб. – средства областного бюджета

96 тыс.353 руб. – средства местного бюджета

48 тыс. 176 руб. – средства населения.

**Транспорт**

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тюльганский район на 2017-2022 годы» в 2017 году индивидуальному предпринимателю Кирилову А.Н., осуществляющему пассажирские перевозки на муниципальных автобусных маршрутах района было выделено 93,4 тыс. рублей из местного бюджета.

**Изготовление стел на границе Екатеринославского и Городецкого сельсовета** на общую сумму 700 тыс. руб. – средства спонсоров.

**Связь**

 В 2017 году ПАО «Ростелеком» проведены следующие мероприятия:

- АТС с. Ключи – от коммутаторов УЦН и АТС в радиусе 100м по технологии FTTb подключено 3 абонента.

- АТС с. Аллабердино – от коммутатора в радиусе 100м по технологии FTTb подключено 6 абонентов.

- АТС с. Владимировка (ХПП) – подключено 5 абонентов по технологии FTTb.

- с. Давлеткулово - от коммутатора УЦН в радиусе 100м по технологии FTTb подключено 6 абонента.

- АТС с. Репьевка – в рамках программы «микрокейсов» выполнено расширение емкости узла ШПД с заменой DSLAM, с возможностью предоставления услуги IPTV, общее количество 64 порта.

- АТС с. Репьевка – в рамках программы «микрокейсов» выполнено расширение линейной ёмкости. Подключено 26 абонентов.

- ЦАТС (п. Тюльган) – реорганизация сети FTTb (оптика до дома) в виде разделения колец, с целью снижения количества коммутаторов в кольце и снижения общей нагрузки на волокно – было 9 колец, стало 17колец.

- ЦАТС (п. Тюльган) – увеличение линейной ёмкости по улицам Строителей и С. Савицкой. Подключено 22 абонента.

- ЦАТС (п. Тюльган) – модернизация сети FTTb (оптика до дома) – увеличение емкости на 192 порта.

- Персональные подключения – реализованы подключения по волоконно-оптической связи крупных юридических клиентов – Почта России с.Аллабердино, с.Ташла,ст.Тюльган (Владимировка) «ТМЗ», ЖКХ, ИП Шумский, СВЦ Ташла, «Затумания» и два частных дома по ул. Лесная.

- На стадии завершения проект организации узла доступа и структурированной сети по ГАС Выборы.

- Для поддержания соответствующего уровня состояния сетей связи, оказания качественных услуг проводятся ежемесячные мероприятия по обслуживанию оборудования.

 - На стадии завершения проект организации подключений к высокоскоростному Интернет сельских отделений ЗАГС.

**Жилье**

В 2017 году на цели обеспечения жильем детей-сирот Тюльганскому району предоставлена субвенция в размере 10128000 рублей. Приобретено и предоставлено для проживания по договору специализированного найма «14» квартир на вторичном рынке.

 В рамках законодательства, в порядке очереди дополнительно по договору специализированного найма предоставлена «1» квартира, принадлежащая муниципальному образованию, изъятая ранее в судебном порядке.

В 2017 году на цели обеспечения жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма Тюльганскому району предоставлена субвенция в размере 1160900 рублей. Приобретено и предоставлено в порядке очереди «2» квартиры на вторичном рынке гр. Юлчуриной А.Р., состоящей на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по Тюльганскому району по категории «семья, имеющая ребенка-инвалида», и гр. Искакову Ю.Б., состоящему на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по Тюльганскому району по категории «ветеран боевых действий».

В 2017 году вручено «3» свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета вдовам участников ВОВ: Пронькина Н.Ф., Чуянова Н.И. и Ярмухаметова Г.Г.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы» в текущем году вручены Свидетельства о праве молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья «13» молодым семьям, которые благополучно реализовали свое право и приобрели жилье.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в текущем году вручены 7 Свидетельств на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на сумму 5163 тыс. руб., в том числе молодые специалисты получили 4 Свидетельства, которые благополучно реализовали свое право на приобретение (строительство) жилья.