Муниципальное образование Тюльганский район Оренбургской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.06.2014_ № 512-п

Об утверждении порядка принятия  решений о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Тюльганского района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности Тюльганского района согласно приложению.

2. Установить, что в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальные программы Оренбургской области до 1 января 2014 года, принятие решения в соответствии с порядком, утверждаемым настоящим постановлением, не требуется.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по оперативному управлению.

4. Постановление вступает в силу после его официального размещения на официальном сайте администрации Тюльганского района в сети «Интернет».

Глава района                                                                                         И.В. Буцких

| Разослано: | Аппарату Губернатора и ПО, райпрокурору, финотделу, комитету по финансово-экономическим вопросам, главам сельских поселений (кроме Тюльганского поссовета, Ташлинского и Чапаевского сельсоветов). |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению от 26.06.2014 № 512-п_ |
| --- | --- |

Порядок

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности Тюльганского района

I. Основные положения

1. Настоящий порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности Тюльганского района  (далее – Порядок) устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета  Тюльганского района (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Тюльганского района  (далее  - объекты капитального строительства) и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тюльганского района  (далее - объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной  собственности Тюльганского района  (далее - решение).

2. Используемые в настоящем порядке понятия означают следующее:

«подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества» - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, а также определение главного распорядителя средств бюджета Тюльганского района, муниципального  заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

«реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества» - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать предполагаемый соисполнитель муниципальной  программы - самостоятельное структурное подразделение администрации Тюльганского района, определенное  ответственным исполнителем за реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять инвестиции в целях строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную программу Тюльганского района, - предполагаемое самостоятельное структурное подразделение администрации Тюльганского района, наделенное в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее – уполномоченный орган исполнительной власти).

4. Не допускается при исполнении бюджета Тюльганского района  предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Тюльганского района  исходя из стратегии развития Тюльганского района  на долгосрочный период, прогнозов и программ социально-экономического развития Тюльганского района, муниципальных программ Тюльганского района;

б) поручений главы района;

в) оценки эффективности использования средств бюджета Тюльганского района, направляемых на капитальные вложения.

II. Подготовка проекта решения

6. Уполномоченный орган исполнительной власти подготавливает проект решения в форме распоряжения администрации Тюльганского района  и согласовывает этот проект с комитетом администрации района по вопросам газо-тепло-электроснабжения, строительства, транспорта и связи.

Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства либо приобретение объекта недвижимого имущества в рамках муниципальной  программы Тюльганского района, уполномоченный орган исполнительной власти согласовывает с ответственным исполнителем этой муниципальной программы в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

7. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а)наименование объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества;

б)направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя;

г) наименование застройщика, заказчика;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

з)распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета  Тюльганского района соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. К проекту решения прилагаются пояснительная записка и документ, содержащий результаты оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта, проведенной главным распорядителем, а также расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

Пояснительная записка должна содержать обоснование целесообразности строительства, реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества.

10. Проект решения, согласованный в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка, направляется главным распорядителем в комитет администрации Тюльганского района по финансово-экономическим вопросам. После согласования с комитет администрации Тюльганского района по финансово-экономическим вопросам проект решения направляется, с учетом соблюдения сроков, установленных нормативными правовыми актами Тюльганского района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Тюльганского района  на очередной финансовый год и на плановый период, на согласование в финансовый отдел администрации Тюльганского района.

11. Комитет администрации Тюльганского района по финансово-экономическим вопросам  и финансовый отдел администрации Тюльганского района рассматривают проекты решений в сроки, установленные нормативными правовыми актами Тюльганского района, регулирующими подготовку и оформление проектов нормативных правовых актов Тюльганского района.

12. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком для его принятия.

___________